Formato de Seguimiento y Avance de Proyecto

Revisión Penúltima Semana — Mayo 2026

1. Información del Proyecto

| Nombre del Proyecto: | Focus app |
| --- | --- |
| Grupo / Equipo: | Focus app team |
| Curso: | Desarrollo de software |
| Fecha de Diligenciamiento: | 06/05/2026 |
| Fecha de Revisión: | Semana del 18 al 22 de mayo de 2026 |
| Sprint Actual: | Sprint Final |

2. Integrantes del Equipo

Rol Scrum: Product Owner, Scrum Master, Desarrollador, Tester. Componente: Flutter, API, Panel Web, Todos.

| No. | Nombre Completo | Código | Rol Scrum | Componente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Luis Eduardo Mendoza Angulo | T00082297 | Desarrollador | Todos |
| 2 | Santiago José Cuesta Maza | T00082473 | Desarrollador | Panel Web, Flutter |
| 3 | Daniela Sofia Arrieta Guardo | T00082866 | Desarrollador | Panel Web, API |
| 4 | Dayana Narváez Vásquez | T00083471 | Tester | Tester |
| 5 |  |  |  |  |

3. Stack Tecnológico

Marque Sí o No según aplique y especifique los detalles solicitados.

| Tecnología / Componente | Aplica | Detalle |
| --- | --- | --- |
| App Móvil con Flutter | (x) Sí ( ) No | Es una aplicación para registrar tus tareas diarias y competir con tus amigos. |
| API / Backend (especifique) | (x) Sí ( ) No | Framework: Fast API ; Base de Datos: Supabase/ Postgres |
| Autenticación con Token (JWT/OAuth) | (x) Sí ( ) No | Tipo: JWT |
| Panel Web Administrativo | (x) Sí ( ) No | Tecnología: Angular |
| Base de Datos (especifique) | (x) Sí ( ) No | Motor: Supabase |
| Repositorio Git | (x) Sí ( ) No | Frontend: https://github.com/luis20072002/Focus_App_frontend Backend: https://github.com/luis20072002/Focus_App_backend |
| Despliegue / Hosting | (x) Sí ( ) No | Panel web: Vercel Api: Render Aplicación: flutter? |
| Notificaciones Push | (X) Sí () No | Firebase |
| Consumo de API externa | ( ) Sí (X) No | Cuál: _______________ |
| Pruebas automatizadas | ( ) Sí (x) No |  |

4.Estado General del Proyecto

Marque con una X el estado que aplique.

| Estado General: | (X ) En progreso ( ) Atrasado ( ) En riesgo ( ) Completado |
| --- | --- |
| % Avance Global: | 60% |
| Observaciones: | Aún falta el panel web, Implementar las notificaciones push, registro con Google, etc. |

5. Avance por Componente

Liste las funcionalidades de cada componente tal como fueron definidas en su documento de requerimientos.

| Prioridad: | Alta ¦ Media ¦ Baja |
| --- | --- |
| Estado: | No iniciado ¦ En progreso ¦ En pruebas ¦ Completado ¦ Bloqueado |

📱  App Flutter

| No. | Funcionalidad / Historia de Usuario | Prioridad | Estado | % Avance | Qué Falta | Dificultad / Bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pantalla Home (Listado de tareas del día) | Alta | En progreso | 70% | Rankings completos y ocultar tareas completadas | Implementar la tabla de rankings en tiempo real. |
| 2 | Pantalla Feed (publicaciones con fotos) | baja | Bloqueado | -3% | La pantalla de feed como tal | No da el tiempo para aplicar un sistema de feed o for you page. Tampoco da tiempo para hacer una confirmación con foto. Tocó confiar en el usuario. |
| 3 | Pantalla Calendario | Alta | En progreso | 80% | Permitir crear la tarea directamente en el dia. |  |
| 4 | Creación de tarea: elección de si la tarea es candidata para obtener Foints (solo para tareas de plantilla). | Alta | En progreso | 80% | Poder crear una tarea con la plantilla. |  |
| 5 | Pantalla de Configuración - Seguridad: cambio de contraseña, agregar correo y agregar teléfono | Alta | No iniciado | 0% |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

🔧  API / Backend

| No. | Funcionalidad / Historia de Usuario | Prioridad | Estado | % Avance | Qué Falta | Dificultad / Bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | API de registro, autenticación y recuperación de contraseña (JWT / tokens seguros). | Alta | En pruebas | 98% | Implementar registro con Google, pero es un “plus” |  |
| 2 | Sistema de puntaje Foints: acumulación de puntos al completar tareas de plantilla candidatas, con valor predeterminado por tarea. | Media | En progreso | 40% | Falta que las tareas te den foints, al igual que falta la ruta en la api |  |
| 3 | CRUD de tareas y plantillas de tareas prefabricadas por categoría (Salud, Vida, Deportes, Mente, Social). | Media | En progreso |  |  |  |
| 4 | Sistema de seguimiento y amigos (seguimiento mutuo = amistad). | Media | En progreso |  |  |  |
| 5 | Motor de notificaciones: recordatorios de tareas, nuevos seguidores y actualizaciones de reportes. | Alta | Parcialmente iniciado | 1% | Está como tal la tabla en la base de datos, pero falta la ruta en la api, al igual que la conexión con firebase. | No sabemos si firebase nos va a cobrar, si nos cobra, toca realizar una especie de simulación. |
| 6 | Sistema de roles: Usuario, Moderador y Administrador con permisos diferenciados. | Alta | En progreso |  |  |  |

🖥  Panel Administrativo Web

| No. | Funcionalidad / Historia de Usuario | Prioridad | Estado | % Avance | Qué Falta | Dificultad / Bloqueo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel de estadísticas generales: usuarios activos, tareas completadas, Foints distribuidos, fotos publicadas. | Alta | No iniciado | 0% | Implementar todo el módulo de estadísticas con conexión al backend. | Pendiente de integración con la API. |
| 2 | Gestión de roles: asignación y modificación de roles (Usuario, Moderador, Administrador). | Alta | No iniciado | 0% | Crear vistas y lógica de asignación de roles desde el panel. | Requiere que el sistema de roles del backend esté terminado (RF-B15). |
| 3 | Moderación de contenido: revisión y eliminación de fotos, tareas y perfiles reportados o inapropiados. | Alta | No iniciado | 0% | Desarrollar el módulo de revisión y acción sobre reportes. | Depende del sistema de reportes del backend (RF-B14). |
| 4 | Gestión de baneos: bloqueo y desbloqueo de perfiles de usuarios. | Alta | No iniciado | 0% | Implementar acciones de ban/unban con confirmación. | — |
| 5 | Revisión y aprobación/rechazo de sugerencias de nuevas categorías o tareas de plantilla. | Media | No iniciado | 0% | Crear interfaz para revisar y aprobar/rechazar sugerencias. | — |
| 6 | Gestión de la plantilla de tareas prefabricadas: creación, edición y eliminación de categorías y tareas (Salud, Vida, Deportes, Mente, Social). | Alta | No iniciado | 0% | Desarrollar CRUD completo de categorías y tareas desde el panel. | — |

6. Impedimentos y Dificultades

Incluya la columna Componente para identificar a qué parte del sistema pertenece el bloqueo.

| No. | Impedimento | Componente | Impacto | Plan de Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Falta de conocimiento | Todos | Atraso en el proyecto | Buscar información en fuentes confiables. |
| 2 | Falta de compromiso | Todos | Atraso en el proyecto | A traves de este documento y la firma del mismo, tomar acción. |
| 3 | Escaso tiempo | Todos | Atraso en el proyecto | Ya con el semestre acabándose, la optimización del tiempo es mucho más fácil. |
| 4 |  |  |  |  |

7. Compromisos para la Entrega Final

Detalle por componente qué funcionalidades completarán antes de la entrega final.

| Compromisos App Flutter: | Completar el ranking jerárquico de usuarios por Foints en la pantalla de inicio; finalizar el calendario con creación directa de tareas por día; completar la creación de tareas desde plantilla con elección de Foints; implementar la pantalla de configuración de seguridad (cambio de contraseña, agregar correo y teléfono). |
| --- | --- |
| Compromisos API/Backend: | Completar el sistema de puntaje Foints (rutas y lógica de acumulación); finalizar el CRUD de tareas y plantillas por categoría; terminar el sistema de seguimiento y amigos; implementar las notificaciones push con Firebase o simulación alternativa; completar el sistema de roles con permisos diferenciados. |
| Compromisos Panel Web: | Desarrollar el panel administrativo completo en Angular con: panel de estadísticas generales, gestión de roles, moderación de contenido, gestión de baneos, revisión de sugerencias y CRUD de plantillas de tareas. Todos los módulos integrados con la API. |